# TrailMate 后台服务端规划文档

类型：架构扩展规划（三部曲的补充第四份） · 版本 v1.0 · 日期 2026-08-06

现状基线：产品 v0.5.0（master `c8307c0`） · 配套：《① 需求规格说明书》《② 需求规划文档》《③ Gap 分析与演进规划》

编号：BR-x（Backend Requirement），与 FR / PR / G 可互相引用

一句话：用只转发密文的哑中继补上"BLE 距离 ≪ 车队实际间距"这条硬伤，同时不放弃零信任与免注册。

# 目录

## 1. 为什么现在需要服务端（触发本规划的硬事实）

本规划不是"加个后端比较完整"，而是由一条经代码核实的品类硬伤触发。

### 1.1 核实到的事实

| # | 事实 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| S#1 | 产品承诺的核心场景是"车队路上互相跟车不走散"，画像写明"自驾车队组织者…路上在地图上看各车位置" | `docs/requirements/01-需求规格说明书.md:41,47` |
| S#2 | 原生端位置共享只经 BLE：`ConvoyFragment.kt:171` 与 iOS 同构，均为 `MeshBus.send(kindLoc)` | 代码走读 |
| S#3 | BLE 有效距离约 10 米（项目自己的文档如此记载并写入真机测试前提） | `02-需求规划文档.md:136`、`docs/REAL-DEVICE-TEST.md:23,105,109` |
| S#4 | 原生端完全没有网络传输代码：grep `URLSession`/`NSURLConnection`/`HttpURLConnection`/`OkHttp`/`WebSocket` 在 `ios12/Sources`、`android-native/` 均零命中** | grep 核实 |
| S#5 | Android 声明了 `INTERNET` 权限但从未使用——残留声明 | `AndroidManifest.xml:4` 对比 S#4 |
| S#6 | Web 端有网络能力（`WebRTCTransport` + 信令服务器），原生端没有；二者能力不对称 | `src/lib/transport.ts:80,139` |
| S#7 | 现有信令服务端仅 124 行，只转发 SDP/ICE，不承载业务数据 | `server/signaling.js` |

### 1.2 由此得出的差距（新增 Gap）

G-NET-1（L1 品类硬伤）：高速/国道行驶时车距通常 50–200 米，远超 BLE 的约 10 米。

因此在原生 App 上，"跟车"只在堵车挪动、服务区停车、停车场集合等贴近场景成立；

一旦真正"在路上跑起来"，同伴标记会先变淡再消失（G-DR-2 的掉线逻辑如实反映了链路真相），

旗舰功能的核心场景不成立。

这与 G-CM-1（营地语音曾"宣称>实现"）同级，但影响面更大：营地是"没信号时的加分项"，

而跟车是产品名字的由来（TrailMate / 出游助手的第一个 tab）。

### 1.3 与既有非目标的冲突（显式改判）

②§12 曾记载："账号体系/云同步：当前不做（保持零后端、隐私优先）；仅做本地导出"。

- 当时的判断依据：把"零后端"视为隐私优先的设计选择。

- 遗漏：未意识到零后端使 T1「路上不走散」在原生端任务前提不成立（S#1–S#4）。

- 本规划的改判：非目标从"不做后端"收窄为"不做账号体系、不做明文云存储"；

哑中继（只转发密文）不属于非目标，因为它不引入账号、不引入明文、不改变隐私立场（见 §3）。

- 保留的非目标：注册/登录账号、服务端可读的明文业务数据、长期轨迹留存（默认关）。

## 2. 任务导向复核（D1）：服务端到底服务哪个任务

沿用 ② 的 JTBD 方法，逐任务判断"是否需要服务端"，避免为了做而做。

| 任务 | 成功条件 | 现状 | 需要服务端？ |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 路上不走散 | 车距 50–200m 仍能互见位置 | ❌ BLE 约 10m（G-NET-1） | ✅ 必需——物理上 BLE 无解 |
| T1 路上不走散 | 喊话对方听得到 | ⚠️ 原生对讲仅 BLE 距离 | ✅ 必需（同上） |
| T2 无信号也能联络 | 营地无蜂窝时互通 | ✅ BLE mesh 已满足 | ❌ 不需要——此场景恰恰没网，服务端无用武之地 |
| T3 花销算得清 | 各家账目能合并成一本 | ⚠️ 各设备各记各的，无合并 | ⚠️ 可选——也可用"导出/导入"或近距 BLE 同步兜底 |
| T3 花销算得清 | 账目不会因换机/卸载丢失 | ⚠️ 仅手动备份（G-LG-1） | ⚠️ 可选——云备份是便利，非前提 |

结论：服务端的唯一刚需是 T1（跟车距离）；T2 明确不需要（保持 BLE 优先）；T3 属于便利性增强，排在后面。

这条结论直接决定了下面的优先级：先做位置/消息中继，别一上来做账号和云同步。

## 3. 架构原则：哑中继（Dumb Relay）

### 3.1 关键洞察：加密已经做完了，中继几乎是"免费"的

E1 阶段已落地端到端加密（G-CM-3）：MeshBus 载荷为

`AES-256-CBC + HMAC-SHA256`，密钥由队伍码经 `PBKDF2-HMAC-SHA256(salt=trailmate-mesh-v1, 10000)` 派生，

服务端不掌握队伍码，因此：

服务端转发的是密文，永远看不到聊天内容与位置坐标。

它只看得见"某个队伍房间里有帧在流动"。

这意味着引入服务端不需要削弱 C-3「零信任中继」原则——恰恰相反，它是 C-3 的自然延伸：

原本的信令服务器就已经是"只牵线不看内容"，现在只是把同样的哲学用到业务帧上。

### 3.2 双通道并行，而非二选一

| 通道 | 适用 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| BLE mesh | 近距（营地、停车场）、无网可用 | 零流量、零服务器 |
| 网络中继 | 远距（行车途中）、跨城 | 少量流量 + 服务器 |

两条通道同时开，不做"优先级切换"——理由：`msgId` 去重机制（`BleMesh` 已有，`seen` 集合）

天然处理"同一条消息从两条路都到达"的情况，重复帧会被静默丢弃。

因此并行是最简且最鲁棒的选择：无网时自动只剩 BLE 生效，有网时两条路互为冗余。

这一点很重要：它意味着不需要写复杂的链路选择/切换状态机，

也不会出现"切换瞬间丢消息"的经典缺陷。

### 3.3 帧格式不变

服务端中继复用完全相同的 MeshBus 信封：

帧结构：取 `[kind(1)]` `[teamLen(1)]` `[team(≤32B，明文，仅用于分房)]` `[密文载荷]`

- 服务端按 `team` 字段分房转发，与 BLE 的队伍过滤语义一致；

- `kind`（1=聊天 2=位置 3=语音 4=回执）服务端无需理解，原样转发；

- 因此服务端不需要随业务演进而改动——新增消息类型时服务端零改动。

## 4. 需求清单（BR 编号）

### 4.1 S1 阶段 · 位置与消息中继（P0，对应 G-NET-1）

| 编号 | 需求 | 破坏性验收 |
| --- | --- | --- |
| BR-1.1 | 原生 iOS/Android 新增网络传输层（WebSocket），与 BLE 并行收发同一套 MeshBus 帧 | 两台手机相距 >1 公里（超 BLE 范围）、均有蜂窝网络：地图上必须能互见位置，标记不得变淡消失 |
| BR-1.2 | 服务端按 `team` 分房转发密文，不解析 `kind`、不落业务明文 | 服务端日志/存储中检索队伍码明文与消息正文，必须零命中；抓取转发流量不可还原明文 |
| BR-1.3 | 双通道去重：同一 `msgId` 经 BLE 与网络双至时只处理一次 | 两机同时处于 BLE 范围内且都联网，互发 10 条消息，两端各自只显示 10 条（无重复） |
| BR-1.4 | 断网/服务端不可达时静默降级为纯 BLE，不得阻塞 UI、不得反复弹错 | 飞行模式下（仅开蓝牙）营地与跟车必须与今日行为完全一致；连接失败不得出现循环弹窗 |
| BR-1.5 | 链路状态如实可见：分别显示"蓝牙 N 台 / 云端 M 台"，不得把"云端在线"伪装成"蓝牙邻居" | 关蓝牙但保持联网：状态必须显示蓝牙不可用、云端仍在线；反之亦然 |
| BR-1.6 | 网络中继沿用 `SIGNAL_TOKEN` 同款鉴权 + 限流（复用 G-SEC-1 成果） | 错 token 连接被拒；高频灌注被限流断开 |

### 4.2 S2 阶段 · 离线补投与提醒（P1）

| 编号 | 需求 | 破坏性验收 |
| --- | --- | --- |
| BR-2.1 | 存储转发：成员离线时，其队伍的密文帧在服务端暂存，上线后补投（默认保留 24 小时，到期删除） | 甲发消息时乙断网；乙 24h 内上线必须收到；超 24h 后上线必须收不到（且服务端已删除） |
| BR-2.2 | 暂存亦为密文，且带容量上限（每队伍 ≤2 MB，超限丢最旧） | 灌注 5 MB 后检查：服务端占用不超过上限，最旧帧已被淘汰 |
| BR-2.3 | 后台提醒（iOS APNs / Android FCM 或轮询降级） | — 见 §6 风险：iOS 推送需付费账号；老安卓可能无 GMS。本项依赖决策 D-3 |

### 4.3 S3 阶段 · 账目多设备合并（P2，对应 G-LG-1 增强）

| 编号 | 需求 | 破坏性验收 |
| --- | --- | --- |
| BR-3.1 | 账目条目经中继同步，按 `expenseId` 去重合并（同一队伍内） | 甲乙各记 3 笔后互联：两端都必须显示 6 笔，且结算净额、转账笔数完全一致 |
| BR-3.2 | 合并冲突策略：同 id 以 `ts` 较新者胜；删除用墓碑标记 | 甲改金额、乙删同一笔，同步后两端状态必须一致（不得一端有一端无） |
| BR-3.3 | 同步同样走密文，服务端不可读账目 | 服务端存储中检索金额/项目名，零命中 |

### 4.4 明确不做（继续列为非目标）

- 账号注册/登录：继续用「队伍码 + 设备 ID」，零注册。加账号会引入密码找回、隐私政策、合规负担，与产品调性不符。

- 服务端可读的明文业务数据：任何阶段都不做。

- 长期轨迹留存/回放：默认不做（隐私）；若将来做，必须显式开关 + 本地存储优先。

- 实时视频中继：仍为非目标（②§12），与带宽无关，是产品边界选择。

## 5. 技术方案与选型

### 5.1 服务端形态（在现有 124 行信令服务上生长）

现有 `server/signaling.js` 已具备：WebSocket 房间管理、token 鉴权、限流、大小上限、单 IP 上限。

S1 只需增加一个"业务帧中继"消息类型，复用全部现有防护，预计增量 < 100 行。

现有消息：`{type:'join'}`、`{type:'signal', to, from, data}`

新增消息：`{type:'relay', team, frame}`，其中 frame = base64(MeshBus 密文帧)，服务端原样广播给同 team 的其他连接

### 5.2 部署方案对比（决策点 D-1）

| 方案 | 月成本 | 运维 | 适合 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 单台小 VPS（1核1G + Caddy 自动 HTTPS） | ￥20–40 | 需自己更新/续费/看监控 | 推荐起步：几十个队伍绰绰有余 |
| B. Cloudflare Workers + Durable Objects | 免费额度内约￥0 | 免运维、全球加速 | 需改写为 Workers 风格（WebSocket API 不同） |
| C. Fly.io / Railway 容器 | ￥0–40 | 中等 | 直接跑现有 Node 代码 |

推荐 A 或 C（现有 Node 代码可直接部署，改动最小）；B 性能与成本最优但需重写服务端。

### 5.3 客户端改动量估计

| 端 | 改动 | 量级 |
| --- | --- | --- |
| Android | 新增 `NetTransport.kt`（OkHttp WebSocket 或原生），接入 MeshBus 双通道 | 中（~200 行） |
| iOS 12 | 新增 `NetTransport.swift`；⚠️ iOS 12 无原生 URLSessionWebSocketTask（iOS 13+ 才有），需手写 WebSocket 帧或用 `Starscream` | 中偏大（~300 行或引入依赖，与"零第三方依赖"约束冲突，见决策点 D-2） |
| MeshBus | 抽象出「传输通道」概念，BLE 与 Net 同为通道，收发都过同一去重 | 小（~50 行 ×2 端） |
| 服务端 | 增加 relay 类型 | 小（<100 行） |

## 6. 依赖与风险（跨条目联动）

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| iOS 12 无内建 WebSocket API | 若坚持"零第三方依赖"（`project.yml` 现状），需手写 RFC 6455 帧解析 | 备选：改用长轮询 HTTPS（`URLSession` iOS 12 可用，实现简单得多，位置 3 秒一报本就不需要长连接）——推荐 |
| 服务端 = 单点故障 + 持续成本 | 服务器挂了会不会影响现有功能？ | BR-1.4 已规定：必须静默降级为纯 BLE，即"服务端挂掉 = 回到今天的产品"，不会更差 |
| 推送依赖付费账号（与 G-ENG-3 同源） | iOS APNs 需付费开发者账号；老安卓无 GMS 时 FCM 不可达 | S2 的 BR-2.3 单独隔离，不阻塞 S1；可先用"打开 App 即补投"替代推送 |
| 流量与电量 | 位置 3 秒一报，长连接耗电 | 行车时本就充电；可加"仅在跟车页开启网络通道"策略 |
| 隐私观感 | 用户可能担心"位置传到了服务器" | 需在 UI 与文档明说：服务器只见密文，解密密钥由队伍码派生且从不上传；并提供"仅蓝牙"开关 |

## 7. 版本化路线（衔接 ③ 的 E 阶段）

| 阶段 | 版本 | 主题 | 关闭 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 | v0.6.0 | 网络中继（哑中继） | G-NET-1、BR-1.x | BR-1.1～1.6 破坏性验收全过；服务端挂掉时行为等同 v0.5.0 |
| E5 | v0.7.0 | 离线补投 | BR-2.1、2.2 | 24h 补投与到期删除双向验收通过 |
| E6 | v0.8.0 | 账目合并 | BR-3.x | 两机各记 3 笔合并后结算完全一致 |
| — | v1.0.0 | 验收版本 | — | E0–E4 全部出口标准 + 真机验收复验通过（推送等 S2/S3 不阻塞 1.0） |

注意：v1.0 的门槛因本规划而提高——原定 E0–E2 复验即可，

现应包含 E4（网络中继），否则"跟车"在真实自驾场景仍不成立，不宜称 1.0。

## 8. 需要你拍板的决策点

| # | 决策 | 我的推荐 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 服务端部署在哪（§5.2 A/B/C） | A 小 VPS 或 C 容器平台（现有 Node 代码直接跑） | 决定成本与我给出的部署脚本形态 |
| D-2 | iOS 12 走 WebSocket（需手写帧或引依赖）还是长轮询 HTTPS | 长轮询 HTTPS：iOS 12 原生可用、实现量减半、保住"零第三方依赖" | 决定 iOS 端工作量与依赖策略 |
| D-3 | 是否要后台推送（需付费 Apple 账号） | 先不做，S2 用"打开 App 即补投"替代 | 与 G-ENG-3 是同一个付费账号决策 |
| D-4 | 是否提供"仅蓝牙模式"开关（完全不联网） | 提供，隐私敏感用户可一键回到纯 P2P | 小改动，大安心 |

## 附录 A 与三部曲的编号衔接

| 本文 | 关联 |
| --- | --- |
| G-NET-1 | 新增 Gap，应并入 ③ §3 的 G-DR 域或新建 G-NET 域 |
| BR-1.x | 实现后回填 ① 的 FR-2.x（跟车）与 §6 接口规格 |
| BR-3.x | 与 ③ 的 G-LG-1（备份）互补：备份解决"丢不了"，合并解决"合得上" |
| 非目标改判 | 需同步修订 ②§12 与 ①§2.3 的 C-2/C-3 表述 |