# TrailMate 出行助手 Gap 分析与演进规划文档

类型：Gap 分析与版本化演进 · 版本 v1.0

现状基线：《① 需求规格说明书 v1.0》（产品 v0.1.0） · 目标基线：《② 需求规划文档 v1.0》

一句话：把①现状与②应然逐条对齐，产出带证据的差距清单与绑定版本号的演进路径。Gap 只在破坏性验收通过后关闭，代码合入不算。

# 目录

## 0. 文档定位

三部曲第三份。输入 = ①（现状 FR + 代码事实）+ ②（目标 PR）+ 代码核实（附录 B）；输出 = 分域 Gap 清单 + 优先级矩阵 + 版本化路线 + 三向追溯矩阵。

|  | ① 规格 | ② 规划 | ③ 本文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回答 | 是什么 | 应该是什么 | 差在哪、怎么补、什么次序 |
| 编号 | FR/NFR | PR | G-域-x |

## 1. 分析方法

- Gap 定义：Gap = 目标能力（PR）− 现状能力（FR + 代码事实）。

- 五元组：每条 Gap = 现状(带证据) / 目标(引 PR) / 差距陈述 / 级别 / 关闭验收(破坏性)。

- 分级：

| 级别 | 含义 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| L1 品类硬伤 | 决定"叫不叫得上这个品类名" | 品类核心承诺不成立 |
| L2 任务阻断 | 核心任务走不通 | 任务成功条件缺前提 |
| L3 健壮性 | 静默失败/在岗性/安全兜底 | 失效不可见或恢复不了 |
| L4 体验 | 可用但别扭 | 有绕行路径 |
| L5 工程债 | 用户不可见，拖慢演进 | 返工率/残留/不可测 |

- 与规划分工：本文只定差距/级别/次序，方案细节引 ② 对应 PR，不重复。

## 2. 现状能力基线

### 2.1 已达标应保持的能力（先记资产）

- 跨机型 BLE 互通：iOS 与 Android 用逐字节一致的 UUID/帧头/信封/JSON 键，真正做到不区分机型（①§6，附录 B #1）。优于行规：多数同类只做单平台。

- 多跳 TTL 泛洪 + msgId 去重：覆盖"朋友的朋友"，防广播风暴（①§6.1）。

- 记账整数分 + 最少笔数结算：原生零浮点、贪心结算（①FR-4.3/4.5）。优于行规：多数 AA 工具只列每人应付、不给最优转账。

- 老设备可达：纯原生 iOS 12 / Android 5 可装（①§2.3 C-1）。

- 离线优先：营地文字 + 跟车位置无网可用（①NFR-2）。

### 2.2 能力成熟度快照

| 域 | ★ 评级 | 判语 |
| --- | --- | --- |
| 跟车定位 G-DR | ★★★★☆ | 位置互见稳，但"掉线/上报失败"不可见 |
| 营地通信 G-CM | ★★★☆☆ | 文字多跳可用，语音/视频宣称但未落地 |
| 记账 G-LG | ★★★★☆ | 算法扎实，缺备份与 Web 1 分一致性 |
| 变声 G-VC | ★★★☆☆ | iOS/Web 丰富，Android 缺角色且算法弱 |
| 平台互通 G-PF | ★★★★☆ | 原生互通强；Web 与原生为两岛、码空间不一 |
| 安全 G-SEC | ★★☆☆☆ | 队伍隔离有，但明文 + 信令无鉴权 |
| 工程可测 G-ENG | ★★☆☆☆ | 有 CI 门禁，无 mesh 自动化夹具 |

## 3. Gap 清单（分域）

### 3.1 G-CM 营地通信

| 编号 | 差距 | 现状(证据) | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-CM-1 | 语音/视频宣称但原生未实现 | MeshBus 仅 kindChat/kindLoc（附录 B #4）；授权页写"文字/语音/视频"（①FR-3.4） | PR-P0-1 | L1 |
| G-CM-2 | 无消息送达可见性 | 仅邻居数（①FR-3.3），无回执 | PR-P1-2 | L3 |
| G-CM-3 | 消息明文无加密 | BLE 帧无加密字段（①§3.3） | PR-P1-3 | L3 |

### 3.2 G-DR 跟车

| 编号 | 差距 | 现状(证据) | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-DR-1 | 自身位置上报失败不可见 | 3 秒广播（①FR-2.3），无失败提示 | PR-P1-2 | L3 |
| G-DR-2 | 无成员在线/掉线状态 | 无在线态字段（②§3.1） | PR-P2-1 | L4 |
| G-DR-3 | 无位置"停止共享/隐身" | 位置持续广播给同队（②§7） | PR-P2-4 | L4 |

### 3.3 G-LG 记账

| 编号 | 差距 | 现状(证据) | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-LG-1 | 账目无导出/备份 | 仅本地存储（①FR-4.8） | PR-P1-5 | L3 |
| G-LG-2 | Web 摊分逐人金额与原生不一致（勘误：总额守恒，差异仅在非末位取整） | split.ts 非末位曾用 Math.round，原生整除（①FR-4.4，附录 B #3 勘误） | PR-P1-6 | L4 |
| G-LG-3 | Android 无小票 OCR | 无拍照入口（①FR-4.7） | PR-P2-3 | L4 |

### 3.4 G-VC 变声

| 编号 | 差距 | 现状(证据) | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-VC-1 | Android 缺佩奇/悟空/机器人预设 | VoiceFragment 仅 6 预设（附录 B #5） | PR-P2-2 | L4 |
| G-VC-2 | Android 变速变调（时长变） | AudioTrack.playbackRate（①FR-5.4） | PR-P3-1 | L4 |
| G-VC-3 | 对讲/营地内变声原生落地不明确 | Web 有，原生视实现（①§9） | PR-P2-2 | L4 |

### 3.5 G-PF 平台与互通

| 编号 | 差距 | 现状(证据) | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-PF-1 | Web 群码与原生队伍码不同空间 | joinCode 6 数字 vs newTeamCode 6 字母数字（附录 B #6） | PR-P2-* | L4 |
| G-PF-2 | "蓝牙→WiFi直连→蜂窝"优先级未落地 | 原生仅 BLE（①KI-5） | PR-P0-1 关联 | L4 |
| G-PF-3 | iOS MeshBus 句柄累积 | subscribe 数组 append（附录 B #7） | PR-P1-6 | L5 |

### 3.6 G-SEC 安全

| 编号 | 差距 | 现状(证据) | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-SEC-1 | 信令服务器无鉴权/限流/TLS | signaling.js 明文 ws、无 auth（附录 B #8） | PR-P1-4 | L3 |
| G-SEC-2 | 队伍码无频率限制/吊销 | 6 位码可撞入队（②§7） | PR-P1-3 关联 | L4 |

### 3.7 G-ENG 工程与可测

| 编号 | 差距 | 现状(证据) | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-ENG-1 | 无 mesh 自动化测试夹具 | 只能两机真机测（②§11） | PR-P1（可测性） | L5 |
| G-ENG-2 | BLE 低功耗/占空比缺策略 | 常扫常播（②§4.1） | PR-P1-7 | L5 |
| G-ENG-3 | 签名 IPA 依赖付费账号 | SIGNING.md 需 5 Secrets（①§8.2） | 决策项 | L5 |

## 4. 优先级矩阵（影响 × 量级）

|  | 量级小 | 量级中 | 量级大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响高(L1/L2/L3) | G-LG-1 备份 / G-SEC-1 信令加固 / G-PF-3 句柄 | G-CM-2 送达 / G-CM-3 加密 / G-DR-1 上报自检 | G-CM-1 语音落地(若选落地) |
| 影响中(L4) | G-LG-2 摊分归一 / G-CM-1 收窄宣称(若选) | G-VC-1 补预设 / G-DR-2 在线态 / G-LG-3 OCR | — |
| 影响低(L5) | G-ENG-3 决策 | G-ENG-2 占空比 | G-ENG-1 mesh 夹具 |

先做右上角。动态项：G-CM-2/G-DR-1（送达/自检）在 G-ENG-1（mesh 夹具）建成后验证量级大幅变小。

## 5. 演进路线（版本映射）

### 5.1 路线总览

| 阶段 | 版本 | 主题 | 关闭 Gap | 出口标准 DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | v0.2.0 | 稳定性与可测性收口（先行） | G-PF-3、G-LG-2、G-ENG-1 | 有内存 loopback mesh 夹具；结算/去重/分片可自动回归；iOS 改单句柄；Web 摊分与原生一致 |
| E1 | v0.3.0 | 底线健壮 | G-CM-2、G-DR-1、G-CM-3、G-SEC-1、G-LG-1 | 各条破坏性验收全过 |
| E2 | v0.4.0 | 品类补齐 | G-CM-1、G-VC-1、G-DR-2、G-LG-3 | 语音落地或收窄完成；Android 变声/OCR 补齐 |
| E3 | v0.5.0 | 打磨 | G-DR-3、G-VC-2、G-ENG-2、G-PF-1 | 隐身开关、变声升级、占空比、码空间统一 |
| 验收 | v1.0.0 | 验收版本（非功能版本） | — | E0–E2 出口标准复验全过才叫 1.0 |

E0 恒为稳定性/可测性收口——在补自检与夹具之前堆新功能 = 往返工里加料。v1.0 定义为验收版本：前序阶段出口标准复验全过方可发布。

### 5.2 E0 · v0.2.0 稳定性与可测性收口

| 项 | 内容(方案详见②) | 关闭验收(破坏性) |
| --- | --- | --- |
| G-ENG-1 | 内存 loopback 假 BLE 通道 + 多机 TTL 模拟（②§11） | 构造 3 节点、A→C 跨中继，断言 C 收到且去重；结算 4 家账目断言转账笔数与金额 |
| G-PF-3 | iOS MeshBus 改单句柄（②PR-P1-6） | 反复切 Tab 100 次后，一条营地消息只被处理一次 |
| G-LG-2 | Web 摊分改余数归一（②PR-P1-6） | 同一批含除不尽金额的账目，Web 与原生结算逐分相等 |

### 5.3 E1 · v0.3.0 底线健壮

| 项 | 内容 | 关闭验收(破坏性) |
| --- | --- | --- |
| G-DR-1/CM-2 | 上报/送达可见性（②PR-P1-2） | 运行中关蓝牙，自身位置/消息发送 3 秒内显式失败提示 |
| G-CM-3 | 营地端到端加密（②PR-P1-3） | 抓 BLE 帧无法还原明文；错队伍码无法解密 |
| G-SEC-1 | 信令鉴权+限流+TLS（②PR-P1-4） | 无凭据连接被拒；高频连接被限流；wss 生效 |
| G-LG-1 | 账目导出/备份（②PR-P1-5） | 导出后卸载重装，导入可完整还原账目 |

### 5.4 E2 · v0.4.0 品类补齐

| 项 | 内容 | 关闭验收(破坏性) |
| --- | --- | --- |
| G-CM-1 | 语音落地或全端收窄宣称（②PR-P0-1） | 无网录 3 秒语音：要么对端可播，要么按钮置灰提示，绝不"看似发出无人收" |
| G-VC-1/3 | Android 补佩奇/悟空/机器人 + 对讲变声明确 | Android 变声角色数与 iOS 对齐；对讲叠加变声可听出效果 |
| G-DR-2 | 成员在线/掉线状态 | 同伴退出后其标记在约定超时内变灰/移除 |
| G-LG-3 | Android 小票 OCR | 拍一张含金额小票，自动填入金额字段 |

## 6. 依赖与风险

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 签名/分发链路（G-ENG-3） | 免费 Apple 账号无法出直装签名 IPA、7 天过期 | 同一上游决策解锁多项：付费开发者账号同时解锁签名 IPA + 更长证书 + 更规范分发；免费路走 AltStore 自动续签（已入 INSTALL.md） |
| BLE 带宽（G-CM-1） | 目标为语音/视频，但 180B/15ms 带宽不允许实时视频 | 语音走短语音条分片，视频列非目标；避免为不可行目标返工 |
| 老设备/环境（NFR-1/D4） | iOS12/Android5 + 高温车内，性能/热预算紧 | E0 先建夹具再优化占空比；热保护降级而非崩 |
| 明文链路 × 队伍码可猜 | 两个安全缺口叠加放大隐私风险 | E1 加密 + 信令加固同阶段做，避免只堵一头 |

## 7. 达成度量

| 指标 | 目标 | 挂钩阶段 |
| --- | --- | --- |
| mesh 关键路径自动回归覆盖 | 结算/去重/分片 100% | E0 |
| 静默失败数（权限撤销/无邻居/上报失败均有提示） | = 0 | E1 |
| 营地消息可还原明文 | = 0（抓包不可解） | E1 |
| 账目可完整取回率（导出→重装→导入） | 100% | E1 |
| 宣称能力与实现一致（无"看似发出无人收"） | 100% | E2 |
| Web 与原生结算逐分一致 | 100% | E0 |

## 8. 非目标

引用②§12：多币种、视频 mesh、账号/云同步、iOS 免费账号免电脑直装——均为显式不做。

## 附录 A 三向追溯矩阵

| Gap | 级别 | 现状依据(→附录B) | 规划 PR | 阶段/版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-CM-1 | L1 | B#4 | PR-P0-1 | E2 / v0.4.0 | 已实现（短语音 ≤10s over BLE 双端落地 + 视频收窄为仅在线；夹具 9KB 中继送达验收过，待真机录发验收） |
| G-CM-2 | L3 | ①FR-3.3 | PR-P1-2 | E1 / v0.3.0 | 部分实现（无邻居/蓝牙关闭发送提示已上线三端；送达回执仍缺） |
| G-CM-3 | L3 | ①§3.3 | PR-P1-3 | E1 / v0.3.0 | 已实现（AES-256-CBC+HMAC，密钥自队伍码 PBKDF2 派生；往返/错队拒/篡改拒/固定向量 10 项验收进 CI；待两台真机互通复验） |
| G-DR-1 | L3 | ①FR-2.3 | PR-P1-2 | E1 / v0.3.0 | 已实现（iOS/Android 跟车页蓝牙关/无邻居横幅，待真机关蓝牙验收） |
| G-DR-2 | L4 | ②§3.1 | PR-P2-1 | E2 / v0.4.0 | 已实现（双端：15s 未更新标记变淡、60s 移除；待真机拔电验收） |
| G-DR-3 | L4 | ②§7 | PR-P2-4 | E3 / v0.5.0 | 未启动 |
| G-LG-1 | L3 | ①FR-4.8 | PR-P1-5 | E1 / v0.3.0 | 已实现（Web 往返验收通过；iOS/Android 分享导出+粘贴导入，待真机卸载重装验收） |
| G-LG-2 | L4 | B#3 | PR-P1-6 | E0 / v0.2.0 | 已关闭（验收通过） |
| G-LG-3 | L4 | ①FR-4.7 | PR-P2-3 | E2 / v0.4.0 | 已实现（ML Kit 离线识别，选小票照片自动填最大金额；待真机拍票验收） |
| G-VC-1 | L4 | B#5 | PR-P2-2 | E2 / v0.4.0 | 已实现（Android 补齐佩奇/悟空/机器人，9 预设与 iOS 对齐；机器人=40Hz 环形调制） |
| G-VC-2 | L4 | ①FR-5.4 | PR-P3-1 | E3 / v0.5.0 | 未启动 |
| G-VC-3 | L4 | ①§9 | PR-P2-2 | E2 / v0.4.0 | 未启动 |
| G-PF-1 | L4 | B#6 | PR-P2-* | E3 / v0.5.0 | 未启动 |
| G-PF-2 | L4 | ①KI-5 | PR-P0-1 关联 | E2 / v0.4.0 | 未启动 |
| G-PF-3 | L5 | B#7 | PR-P1-6 | E0 / v0.2.0 | 已修复（待 100 次切页验收） |
| G-SEC-1 | L3 | B#8 | PR-P1-4 | E1 / v0.3.0 | 已实现（token 鉴权+限流+大小/IP 上限，4 项破坏性验收进 CI；TLS=反代部署要求已写入 env 说明） |
| G-SEC-2 | L4 | ②§7 | PR-P1-3 关联 | E1 / v0.3.0 | 未启动 |
| G-ENG-1 | L5 | ②§11 | PR-P1(可测) | E0 / v0.2.0 | 已关闭（夹具 15 项断言 + CI 常驻） |
| G-ENG-2 | L5 | ②§4.1 | PR-P1-7 | E3 / v0.5.0 | 未启动 |
| G-ENG-3 | L5 | ①§8.2 | 决策项 | 决策 | 未启动 |

## 附录 B 代码核实清单

| # | 核实项 | 方法与结果 |
| --- | --- | --- |
| B#1 | iOS/Android BLE 协议逐字节一致 | 对比 `BleMesh.swift:17-24` 与 `BleMesh.kt:48-55`：Service/Char UUID、HEADER=13、PAYLOAD=180、MAX_TTL=4 全一致；帧写入 `BleMesh.swift:106` vs `BleMesh.kt:270` 字节序一致 |
| B#2 | MeshBus 信封与 kind | `MeshBus.swift:27` 与 `MeshBus.kt:74` 均 `[kind][teamLen][team][payload]`；kind chat=1/loc=2（`MeshBus.swift:9`，`MeshBus.kt:54`） |
| B#3 | Web 摊分逐人取整（勘误） | 初稿仅 grep 到 `split.ts:38` 的 `Math.round` 即下结论"合计差 1 分"——复核全函数发现 `split.ts:35-36` 本有"最后一人吸收余数"，总额恒守恒；真实差异是非末位成员 Math.round vs 原生整除导致逐人金额可不同（50÷4 案例）。已改 Web 为 Math.floor，esbuild 编译真实 split.ts 与原生算法 11 组除不尽金额逐人比对全等 |
| B#4 | 营地无语音/视频 mesh | grep MeshBus kind 仅 chat/loc，无音视频类型；CampFragment 仅发文字 JSON（`CampFragment.kt:101`）。授权页文案含"语音/视频"（`CampApp.tsx`）——宣称>实现 |
| B#5 | Android 变声预设数 | `VoiceFragment.kt:30-37` 仅 6 预设，无小猪佩奇/孙悟空/机器人；iOS `VoiceViewController.swift:15-24` 为 9 预设 |
| B#6 | 群码 vs 队伍码空间 | `id.ts:9` joinCode 6 位数字；`Identity.swift:29`/`MeshBus.kt:44` newTeamCode 6 位 `ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789` |
| B#7 | iOS MeshBus 句柄累积 | `MeshBus.swift:37` `handlers[kind, default: []].append`；Android `MeshBus.kt:88` `handlers[kind] = handler`（单句柄）。iOS 存在重建累积风险 |
| B#8 | 信令服务器无鉴权/限流 | `signaling.js:10-46` WebSocketServer 明文、按 room 转发、无 token/无 rate limit |
| B#9 | 权限与用途一致 | iOS `Info.plist` 5 项（定位/蓝牙×2/麦克风/相机）；Android manifest 含 BLUETOOTH_*、RECORD_AUDIO、CAMERA、定位；均对应在用功能，无残留 |
| B#10 | 部署目标与依赖 | iOS `project.yml:9` 12.0、无第三方；Android `build.gradle` minSdk21/compileSdk34、osmdroid+zxing |